**Администрация**

**муниципального образования « Капустиноярский сельсовет»**

**Ахтубинского района Астраханской области**

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ.

05. 08. 2023 года № 53

О внесении изменений в  муниципальную программу

МО « Капустиноярский сельсовет» «Формирование

современной городской среды в МО « Капустиноярский

сельсовет» на период 2018-2024 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 № 162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 369-П «О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области», постановлением Правительства Астраханской области от 31.08.2017 № 292-П «О государственной программе Астраханской области «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области», постановлением администрации МО «Капустиноярский сельсовет» от 06.03.2018 № 23 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ МО «Капустиноярский сельсовет» их формирования и реализации»:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» по территории МО « Капустиноярский сельсовет» на период 2018-2024 г.г. утверждённую постановлением администрации МО «Капустиноярский сельсовет» от 14.12.2017 № 135 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в МО «Капустиноярский сельсовет» на период 2018 – 2024 г.г.» в целях актуализации программы на период 2023-2024 г.г. следующие изменения:

В раздел «Паспорт муниципальной программы» дополнить пунктом: Мероприятия на период 2023 года «Уличное освещение села Капустин Яр»; Мероприятия на период 2024 года «Благоустройство (устройство) территории площади перед Домом Культуры села Капустин-Яр».

В раздел 7: Ресурсное обеспечение муниципальной программы, ввести пункт: Финансирование мероприятий на период 2023-2024 г.г.

В раздел 10 Ожидаемые результаты реализации Программы ввести пункты: Устройство уличного освещения; Благоустройство (устройство) территории площади перед Домом Культуры села Капустин-Яр.

В приложение № 2 к Программе «Перечень основных мероприятий» ввести пункты: Устройство уличного освещения села Капустин Яр в период 2023 года; Благоустройство (устройство) территории площади перед Домом Культуры села Капустин-Яр в период 2024 года.

В приложение № 3 ввести пункт: Финансирование Программы «Формирование современной городской среды по территории МО « Капустиноярский сельсовет» на период 2023-2024 г.г.

В приложение № 4 ввести пункты: Устройство уличного освещения села Капустин Яр на период 2023 года; Благоустройство (устройство) территории площади перед Домом Культуры села Капустин-Яр на период 2024 года.

В приложение № 5 ввести пункты: Устройство уличного освещения села Капустин Яр на период 2023 года; Благоустройство (устройство) территории площади перед Домом Культуры села Капустин-Яр на период 2024 года.

и изложить муниципальную программу «Формирование современной городской среды», в новой редакции согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Общему отделу администрации «Капустиноярский сельсовет» обеспечить размещение настоящего постановления с приложенной Программой «Формирование современной городской среды» по территории МО « Капустиноярский сельсовет» в период 2023-2024 г.г. в новой редакции в сети Интернет на официальном сайте администрации МО «Капустиноярский сельсовет» в разделе «Формирование современной городской среды».

3. Осуществление контроля за выполнением положений настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Капустиноярский сельсовет» В.С. Игнатенко

Утверждена

Постановлением Администрации

МО «Капустиноярский сельсовет»

от от 14 декабря 2017 г № 135

**ПРОГРАММА**

**«ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ**

**В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ**

**«КАПУСТИНОЯРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»**

**на период 2018 - 2024 годов.»**

**( актуализирована на период 2023-2024 годов постановлением**

**Главы администрации № 53 от 05.08.2023 года)**

**село Капустин Яр 2023 год.**

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации |
| МО «Капустиноярский сельсовет» |
| от 14. 12. 2017 № 135 |

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды» в МО «Капустиноярский сельсовет» на период 2018 -2024 г.г.

(актуализированная на 2023-2024 год. Пост. № 53 от 05.08.2023 года.)

**Паспорт муниципальной программы.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды» |
| Основание для разработки программы | - Бюджетный кодекс Российской Федерации;  - Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;  - постановление Правительства РФ от 30.01.2017 № 101 «О предоставлении и распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)»;  - постановление Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 369-П «О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»; |
| Основные разработчики муниципальной программы | Администрации МО «Капустиноярский сельсовет» |
| Муниципальный заказчик - координатор муниципальной программы | Администрации МО «Капустиноярский сельсовет» |
| Исполнители муниципальной программы | Администрации МО «Капустиноярский сельсовет» |
| Цели муниципальной программы | Совершенствование системы комплексного благоустройства с. Капустин-Яр и других населённых пунктов входящих по территориальности в МО «Капустиноярский сельсовет». Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания с.Капустин Яр. Совершенствование эстетического вида села Капустин Яр  Активизация работ по благоустройству территории поселения в границах населенного пункта. |
| Задачи муниципальной программы | Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории МО «Капустиноярский сельсовет» в частности села Капустин Яр являющегося основным образующим в МО населённым пунктом.  Приведение в качественное состояние элементов благоустройства  Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства села Капустин Яр Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора; Вовлечение жителей поселения в систему экологического образования |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Количество благоустроенных общественных территорий,  парковая территория -1 ед.  Уличное освещение улиц – 15 ед. (протяжённость 15 км.)  общая протяжённость всех улиц-72 ед. – 75 км.  Площадь благоустроенных общественных территорий, 1 га;  Доля площади благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, 0%;  Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству общественных  территорий заинтересованных лиц, 0 %; |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2018 - 2024 год |
| Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования муниципальной программы | Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы на период **2023** года всего составляет 1 600 982,78 руб.  Объём ресурсного обеспечения по устройству  уличного освещения села Капустин Яр составляет 1 600 982,78 руб.  Итого 1 600 982,78 руб.  - за счет средств субсидий из федерального бюджета – 1 537 423,76 руб.  - за счет средств субсидий из бюджета Астраханской области – 47 549,19 руб.  За счёт средств местного бюджета – 16 009,83 руб.  Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы на период **2024** года всего составляет 1 767 704,81 руб.  Объём ресурсного обеспечения по благоустройству (устройству) территории площади перед Домом Культуры села Капустин-Яр составляет 1 767 704,81 руб.  Итого 1 767 704,81 руб.  - за счет средств субсидий из федерального бюджета – 1 697 526,93 руб.  - за счет средств субсидий из бюджета Астраханской области – 52 500,83 руб.  За счёт средств местного бюджета – 17 677,05 рублей  Дальнейшее выделение средств происходит ежегодно согласно Программы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Мероприятия на период 2023 года: «Устройство уличного освещения села Капустин Яр».  2. Мероприятия на период 2024 года «Благоустройство (устройство) территории площади перед Домом Культуры села Капустин-Яр».  3. Приведение правил благоустройства МО «Капустиноярский сельсовет» в соответствие с Методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; Утверждены Решением Совета МО « Капустиноярский сельсовет» 04.05.2018 года за № 10.  4. Представление в Управление коммунального хозяйства муниципального образования «Ахтубинский район» реализованный проект по благоустройству общественных территорий. |
| Система организации контроля за исполнением муниципальной программы | Контроль и ответственность за своевременное исполнение муниципальной программы осуществляется администрацией МО «Капустиноярский сельсовет». Оценка выполнения муниципальной программы ведется путем подготовки ежегодного ,ежеквартального отчета о ходе её реализации. |

**1.Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы**

МО «Капустиноярский сельсовет» «Формирование современной городской среды»

Муниципальная программа МО «Капустиноярский сельсовет «Формирование современной городской среды» (далее - Программа) представляет систему связанных между собой мероприятий и действий, направленных на достижение намеченных целей перспективного развития муниципального образования «Капустиноярский сельсовет» и поэтапное решение важнейших проблем местного характера. Программа разработана на основе выбора приоритетных направлений развития территории. Правовой основой для разработки Программы являются: Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устав муниципального образования «Капустиноярский сельсовет». Основой для разработки Программы являются: Программа повышения эффективности бюджетных расходов, наказы избирателей депутатам, наказы избирателей главе поселения, мониторинг финансово-экономических и социальных показателей. Ежегодно будет проводиться промежуточная корректировка мероприятий Программы, с учетом изменившихся к этому году социально-экономических условий ее реализации.

На территории муниципального образования «Капустиноярский сельсовет» зарегистрировано 7 предприятий, учреждений и организаций разных уровней, из них :

1 Муниципальная общеобразовательная Капустиноярская средняя школа МО «Ахтубинский район»

2 Капустиноярская участковая больница ГБУЗ ЗАТО гор. Знаменска

3 Электороподстанция «Горбанёвка-2»

4.Производственный участок МУП ЖКХ « Ахтубинские водопроводы» МО «Ахтубинский раайлн»

5 Ярмарка выходного дня Ахтубинской районной потребкооперации.

6 Ярмарка- ежедневная «Зелёные ряды» Ахтубинской районной потребкооперации.

7 Железнодорожная станция Капустин Яр

В сфере сельскохозяйственного производства 3 – КФХ, занято личным подсобным хозяйством – 800 подворий.

Общее количество населения муниципального образования на период 2022 года составляет 4459 человек. Кроме зарегистрированного на территории села населения из числа постоянно проживающих также проживают лица постоянно в собственных личных жилых домах но зарегистрированные на территории ЗАТО Знаменска по адресу полученных ими раннее квартир по месту работы в войсковых частях в пределах 1000 человек .

В состав поселения входят территории следующих населенных пунктов, общей численностью – 259 человек по состоянию на 01.07.2017 года, в том числе детей до 18 лет – 27 человек:

село Капустин Яр ----------------------------------- 4459 чел.

- хутор Стасов - с численностью населения 54 человека;

- хутор Токарев - с численностью населения 45 человек;

- хутор Лопин - с численностью населения 58 человек;

- хутор Камнев - с численностью населения 29 человек;

- хутор Сокорь - с численностью населения 8 человек;

- хутор Дуюнов - с численностью населения 11 человек;

- хутор Корочин- с численностью населения 26 человека;

- хутор Галички - с численностью населения 14 человек;

- хутор Голотовский - с численностью населения 2 человека.

- хутор Никонов с численностью населения 4 человека;

- хутор Буравель - с численностью населения 4 человека;

- хутор Потёк - с численностью населения 2 человека.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

259 чел.

Также в настоящее время на территории Волго-Ахтубинской поймы и на перечисленных хуторах населением ЗАТО Знаменска, населением с. Капустин Яр, лицами из других регионов РФ происходит строительство жилых домов в основном с сезонным проживанием и с целью содержания личных подсобных хозяйств, которые также имеют регистрацию по основным местам проживания.

На территории муниципального образования «Капустиноярский сельсовет» и именно на территории села Капустин Яр на настоящий период осуществляют торговую деятельность 34 торговых объекта производящих реализацию продуктовых, бытовых, хозяйственных, сельскохозяйственных и строительных товаров. Действуют на территории - 1 оптовая продуктовая база, 1- ремонтно-строительный участок «Надежда», 1 –Автогазозаправочная станция (АГЗС), 1 – Автозаправочная станция (АЗС), 1 – аптека «Виола» , 1- аптека « Апрель» 3 – шиномонтажных мастерских, 1- обувная мастерская. Торговые маркеты- «Магнит»-1, «Пятёрочка»-1, «Светофор»-1. Важное значение для села имеет соседство с ЗАТО город Знаменск, т.к. это обеспечивает занятость населения на производственных объектах различных форм собственности расположенных на территории Знаменска, а также прохождения службы в в\частях гарнизона , также способствует прохождению учёбы детей в школах города и пребывания детей дошкольного возраста в детских садах города. Территория села передана на медицинское обслуживание ГБУЗ ЗАТО г. Знаменска.

В перспективе развития территории муниципального образования «Капустиноярский сельсовет» важную роль занимает активизация дальнейшей деятельности и развития действующих предприятий. Привлечение инвестиций на территории муниципального образования «Капустиноярский сельсовет» – одно из главных направлений дальнейшего развития поселения с целью увеличения налоговых поступлений в бюджет сельского поселения и использование бюджетных средств на социально значимые нужды поселения: оплата потреблённой электроэнергии за уличное освещение, оборудование дополнительного уличного освещения территории села, благоустройство мест отдыха населения и других значимых сельских территорий .

В целях улучшения эстетического облика села, повышения качества жизни, необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на благоустройство территорий общего пользования, на общее развитие сельского поселения а также других мероприятий, реализуемых в данной сфере.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления.

Выделение финансирования на реализацию мероприятий будет производиться в соответствии с порядками предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Ахтубинский район» муниципальным образованиям Ахтубинского района.

1. **Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Муниципальной программы, сроки и этапы реализации Муниципальной программы.**

Основными целями программы являются повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе экономического и социального развития поселения. Достижение поставленных целей возможно при решении следующих задач:

1. повышение инвестиционной привлекательности территории;   
2. сохранение и развитие культурного потенциала населения;

3. повышение организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью;

4. создание условий для развития физической культуры и массового спорта;  
5. повышение уровня обеспеченности населения услугами тепло- газоснабжения и обязательного восстановления водоснабжения территории села на достаточном уровне а также водоотведения;   
6. создание условий для комфортного и безопасного проживания граждан;   
7. снижение социальной напряженности;

8. улучшение демографической ситуации на территории поселения

В результате выполнения мероприятий программы ожидается улучшение условий жизни населения, создание комфортных условий проживания.

Индикаторы организации решения вопросов местного значения:

- сокращение доли расходов на содержание аппарата администрации;

- сокращение правонарушений, преступлений на территории поселения, в т.ч. среди несовершеннолетних;

- сокращение доли бесхозного имущества;

- восстановления уличного освещения на всей территории населённого пункта Капустин Яр и на территориях вновь выстроенного жилого сектора прилегающих хуторов;

- сокращение затрат на уличное освещение путём установки приборов малой энергопотребляемости;

- сокращение расходов на ремонт и содержание системы водоснабжения;

- сокращение количества правонарушений в области пожарной безопасности.

Оценка эффективности программы производится по количественным и качественным показателям отдельных разделов, включенных в программу, и отраженных в отдельных подпрограммах.

Оценка результативности реализации программы будет проводиться путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность мероприятий программы оценивается исходя из соответствия ожидаемых результатов поставленной цели, степени приближения к этой цели и косвенных позитивных воздействий.

Срок реализации программы рассчитан на период с 2018 - 2024 годы .

**3. Общие положения, основание для разработки муниципальной программы**

|  |
| --- |
|  |

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» (далее - Программа) разработана в целях повышение качества и комфорта сельской среды на территории МО «Капустиноярский сельсовет» и определяет основные направления деятельности органов местного самоуправления в указанной сфере.

Программа разработана администрацией МО «Капустиноярский сельсовет» в соответствии с:

- основным направлением стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда» и паспортом приоритетного проекта Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды»;

- Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

- постановлением Правительства РФ от 30.01.2017 № 101 «О предоставлении и распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)»;

- постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 369-П «О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»;

- местными нормативно-правовыми актами направленные на проведение мероприятий в сфере благоустройства территории муниципального образования.

**4. Цель, задачи и условия реализации Программы.**

Основной задачей Программы является повышение уровня благоустройства муниципального образования « Капустиноярский сельсовет» путем:

повышения уровня благоустройства мест массового отдыха населения и территорий общественного пользования;

создание условий для работы и отдыха населения;

приведение правил благоустройства МО «Капустиноярский сельсовет» в соответствие с Методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищного хозяйства Российской Федерации.

В результате решения вышеуказанных задач будут достигнуты целевые [показатели](file:///C:\Users\%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C\Desktop\%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0\%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0.docx#Par200), значения которых приведены в Приложении 1 к настоящей Программе.

**5. Сроки и этапы реализации Программы**

Реализация Программы предусмотрена на 2018 – 2024 годы .

**6. Перечень мероприятий (направлений) муниципальной программы**

Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя финансово-экономические мероприятия, направленные на обеспечение государственной поддержки повышения уровня благоустройства общественных территорий, обустройство мест массового отдыха населения. Для достижения цели Программы и выполнения поставленных задач разработаны [мероприятия](consultantplus://offline/ref=CA9257E5CCC33551DCBB25EDC95A994FA89A4E4857C4BCD0433188575490784991DB73CB558F2A02FF0B7DF5SDkDK), информация о которых приведена в приложении 2 к настоящей Программе.

**7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Реализацию мероприятий Программы осуществляется за счет финансирования из средств федерального, областного и местного бюджетов.

1. Финансирование мероприятий по проведению работ по благоустройству общественных территорий МО « Капустиноярский сельсовет» на период 2023-2024 годов – «Устройство уличного освещения села Капустин Яр»; - «Благоустройство (устройство) территории площади перед Домом Культуры села Капустин-Яр» на настоящий период утверждения программы на 2023 год составляет: общая сумма 1 600 982,78 руб.

Федеральный бюджет 1 537 423,76 руб.

Областной бюджет 47 549,19 руб.

Местный бюджет 16 009,83 руб.

на 2024 год составляет: общая сумма 1 767 704,81 руб.

Федеральный бюджет 1 697 526,93 руб.

Областной бюджет 52 500,83 руб.

Местный бюджет 17 677,05 руб.

Справка:

     Финансирование Программы на 2018 - 2024 годы с разбивкой по источникам финансирования представлено к настоящей Программе, с разбивкой по мероприятиям в приложении 4 к настоящей Программе.

**8. Механизм реализации муниципальной программы .**

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы определяется муниципальным заказчиком и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих её выполнение.

Муниципальное образование «Капустиноярский сельсовет» Ахтубинского района осуществляет выполнение работ по мероприятиям муниципальной программы путем заключения соглашений о сотрудничестве с подрядными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ (далее - муниципальный контракт) - 1 декабря текущего года, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких муниципальных контрактов в пределах экономии средств при расходовании иных межбюджетных трансфертов в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации муниципального хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 марта года предоставления субсидии.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового участия. Выполнение видов работ из минимального и дополнительного перечней работ осуществляется в рамках муниципальной программы при условии трудового участия в размере не менее 2 процентов.

**Порядок и форма трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ установлены муниципальной программой**.

К участию в мероприятиях по благоустройству дворовых и общественных территорий в муниципальных образованиях могут привлекаться добровольцы (волонтеры), студенческие строительные отряды и граждане на безвозмездной основе.

Привлечение добровольцев и волонтеров к участию в реализации мероприятий муниципальной программы может осуществляться посредством реализации следующих мероприятий:

- организация трудового участия обучающихся образовательных организаций среднего, среднего специального и высшего образования в проведении субботников;

- организация привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в опросах, голосованиях по выбору объектов благоустройства, соответствующих рекламных кампаниях;

- организация привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в фестивалях, концертах, торжественных открытиях, проводимых на объектах благоустройства.

Студенческие строительные отряды могут вовлекаться в реализацию мероприятий муниципальных программ посредством стажировок и практик.

Выполняются отдельные виды работ по благоустройству территорий общего пользования муниципальных образований, в том числе озеленение, уборка случайного мусора, приведение в порядок рабочего инвентаря, облагораживание территорий, покраска бордюров и т.д.

Муниципальное образование «Капустиноярский сельсовет» Ахтубинского района обеспечивает возможность проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также обязательное размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" государственных, муниципальных программ и иных материалов по вопросам формирования комфортной городской среды, которые выносятся на общественное обсуждение, и результатов этих обсуждений, в том числе возможность направления гражданами своих предложений в электронной форме.

**9. Организация управления муниципальной программой и контроль за ходом её реализации.**

1.) В ходе реализации муниципальной программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает руководство и текущее управление реализацией Программы;

- с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые индикаторы и показатели, затраты на мероприятия Программы, механизм реализации Программы и состав исполнения;

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

- осуществляет контроль за ходом реализации Программы;

- проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы;

- разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проекты правовых актов;

- уточняет мероприятия и объемы финансирования с учетом выполненных работ;

- несет ответственность за её реализацию, непосредственные и конечные результаты, целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств.

2) Муниципальный заказчик Программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет ответственному исполнителю Программы отчеты о ходе реализации Программы и эффективности использования бюджетных ассигнований.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях представлены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

3)  Муниципальное образование в праве исключать из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыши, стены, фундамента) которых превышает 70 %, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения, городского округа, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий межведомственной комиссией по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Астраханской области, созданной в соответствии с постановлением Губернатора Астраханской области от 28.02.2017 № 19.

**10. Ожидаемые результаты реализации программы .**

 По итогам реализации Программы планируется достижение следующих результатов:

1. Обустройство освещения мест общественного пользования по территории МО «Капустиноярский сельсовет» в период 2023 года планируется «Устройство уличного освещения села Капустин Яр» на большей части территории села, что позволит населению беспрепятственно передвигаться по территории населённого пункта, совершать семейные прогулки с детьми в вечернее время суток и т.д. Подготовка документации 2022 год , начало и окончание работ в период 2023 года.

2. Обустройство мест общественного пользования по территории МО «Капустиноярский сельсовет» в период 2024 года планируется «Благоустройство (устройство) территории площади перед Домом Культуры села Капустин-Яр», что будет способствовать: созданию благоприятных условий для работы и отдыха населения села; комплексному решению проблем благоустройства; обеспечению и улучшению внешнего вида территории села Капустин Яр, способствующего комфортной жизнедеятельности проживающего населения.

3. Приведение правил благоустройства МО «Капустиноярский сельсовет» в соответствие с Методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

Ежегодное внесение изменений осуществляется в соответствии с изменениями законодательства РФ, учёта мнения и предложений населения муниципального образования.

3. Представление сведений в  Управление коммунального хозяйства муниципального образования «Ахтубинский район» реализованного в 2019: 2020 : 2021: 2022-х и последующих годах реализации программы проекта по благоустройству общественных территорий.

Ежеквартальные отчёты по реализованным этапам.

**11. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

Основным результатом реализации Программы является формирование единых ключевых подходов и приоритетов становления комфортной городской среды на территории МО «Капустиноярский сельсовет».

Сведения по показателям результативности и эффективности реализации муниципальной программы представлены в приложении к настоящей муниципальной программе.

Приложение № 1 к Программе

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) программы «Формирования современной городской среды в муниципальном образовании «Капустиноярский сельсовет » на 2018 – 2024 г.г. »

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | Значения показателей | Значения показателей | Значения показателей | Значения показателей | Значения показателей | Значения показателей |
| 2018 год. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га  км | 1 – 15 км.  2 – 0,6 км | 2 – га | 1 га | 1 га | 1 га | 2 га | 1га |
| 3 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Проценты | 0 | 0,9 | 0,12 | 1. | 3. | 4 |  |
| 4 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования заинтересованных лиц | Проценты | 18% | 1,5% |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования заинтересованных лиц | Проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования заинтересованных лиц | Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования заинтересованных лиц | Проценты | 100 |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

Глава муниципального образования

«Капустиноярский сельсовет» Игнатенко     В.С.

 Приложение № 2 к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий  Программы «Формирования современной городской среды в муниципальном образовании «Капустиноярский сельсовет» на 2018-2024 г.г.»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок 2018 -2024 г.г. | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1.Оборудование уличного освещения 15 улиц села . | Администрация МО «Капустиноярский сельсовет» | 1-2  Квартал  2018 | 3 квартал  2018 года. | Создание благоприятных условий для работы и отдыха населения села Капустин Яр  Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории села Капустин Яр, способствующего комфортной жизнедеятельности проживающего населения  Реализован 2018 год |
| 2.Обустройство сквера к территории Детского сада села Капустин Яр от ул Советская до ул. Лесная с электроосвещением пешеходной дорожки. | Администрация МО «Капустиноярский сельсовет» | 3-4 квартал  2018 г | 4 квартал  2018 г. | Создание благоприятных условий для работы и отдыха населения села Капустин Яр  Реализован 2018 году |
| 3.Ремонтные работы по благоустройству территории парка «Аллея Победы»  реализация проекта разделена на 2 этапа 1-й – 2019 год, 2-й – 2020 год | Администрация МО «Капустиноярский сельсовет» | 1-4 квартал  2019 года | 1-4 квартал  2020 года | Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории села Капустин Яр, способствующего комфортной жизнедеятельности проживающего населения  1-этап реализован  2019 году.  2- этап реализован 2020 году. |
| **4**.**Благоустройство (устройство) территории площади перед Домом Культуры села Капустин-Яр** | **Администрация МО «Капустиноярский сельсовет»** | **1-4 квартал**  **2024 года** | **4 квартал**  **2024 года** | Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории села Капустин Яр, способствующего комфортной жизнедеятельности проживающего населения |
| 5. Обустройство по общественной территории ул. Победы пешеходной дорожки от Парка Аллея Победы до территории Капустиноярской общеобразовательной школы по адресу ул. Московская № 90. | Администрация МО «Капустиноярский сельсовет» | 1-4 квартал  2022 года | 4 квартал  2022 года | Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории села Капустин Яр, способствующего комфортной жизнедеятельности проживающего населения.  Реализован в 2022 году. |
| **6. «Устройство уличного освещения села Капустин Яр»** | **Администрация МО «Капустиноярский сельсовет»** | **1-4 квартал**  **2023 года** | **4- квартал 2023 года** | Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории села Капустин Яр, способствующего комфортной жизнедеятельности проживающего населения. Позволит выполнить многочисленные просьбы населения о необходимости освещения территории в ночное время суток. |

Глава муниципального образования

«Капустиноярский сельсовет» В. С. Игнатенко.

Приложение № 3 к Программе

Финансирование Программы «Формирования современной городской среды в муниципальном образовании «Капустиноярский сельсовет» на 2018-2024 год» с разбивкой по источникам финансирования (актуализирована на 2023-2024 годы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих тыс. руб. | | | | Ответственные за исполнение мероприятий Программы |
| Всего: | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
|  | |
| 1 | Финансирование Программы «Формирование современной городской среды» по территории МО « Капустиноярский сельсовет» на период 2023 года. | 1 600 982,78 | 1 537 423,76 | 47 549,19 | 16 009,83 | Администрация «Капустиноярский сельсовет»; |
| 2 | Финансирование Программы «Формирование современной городской среды» по территории МО « Капустиноярский сельсовет» на период 2024 года. | 1 767 704,81 | 1 697 526,83 | 52 500,83 | 17 677,05 | Администрация «Капустиноярский сельсовет»; |

Глава муниципального образования

«Капустиноярский сельсовет» В. С. Игнатенко.

Приложение № 4 к Программе

Финансирование Программы «Формирования современной городской среды в муниципальном образовании «Капустиноярский сельсовет» на 2018 – 2024 год » с разбивкой по мероприятиям (актуализирована на 2023-2024 годы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Запланированные средства на реализацию мероприятий Проекта в 2018- 2024 г.г. | | | | | | |  | |
| финансирование мероприятий по благоустройство  общественных территорий, тыс. рублей | | | финансирование мероприятий благоустройство мест массового отдыха населения и территорий общественного пользования, тыс. рублей | | | |  | |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | |
|  | | | | | | | |  | |
| Муниципальное образование «Капустиноярский сельсовет» | | | | | | | | |  |
|  | 1. | Устройство уличного освещения села Капустин Яр в период 2023 года. | 1 600  982,78 | 1 537 423,76 | 47 549,19 |  |  |  |  |  | |
| 2. | Благоустройство (устройство) территории площади перед Домом Культуры села Капустин-Яр | 1 767  704,81 | 1 697 526,83 | 52 500,83 |  |  |  |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе

Перечень

общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 г.г. , с перечнем видов работ, планируемых к выполнению в рамках отдельного мероприятия «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Капустиноярский сельсовет»

( актуализирован на 2023-2024 годы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Площадь, га | Срок выполнения работ | Виды работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Перечень объектов в рамках реализации мероприятия 1 «Капитальный ремонт и ремонт парков, скверов,  бульваров, зон отдыха, расположенных на территории муниципального образования «Капустиноярский сельсовет» | | | | |
| 1. | Устройство уличного освещения села Капустин Яр | Кол-во 130-150 шт. приборов в зависимости уровня цен на период работ. | 2023 год. | Под установку приборов освещения с  использованием существующих  электроопор, установкой  энергосбергающих приборов  освещения, подключение вновь  установленных приборов освещения  к приборам учёта и контроля  энергозатрат, составление актов  приёма сдачи выполненных работ. |
| 2. | Благоустройство (устройство) территории площади перед Домом Культуры села Капустин-Яр | 1 | 2024 год. | -валка деревьев, демонтаж опор ВЛ одностоечных;  -планировка территории;  -устройство пешеходных дорожек, тротуара;  -устройство твёрдого асфальтобетонного покрытия;  -устройство наружного освещения территории;  -устройство летнего поливочного водопровода;  -установка малых архитектурных форм;  -озеленение территории;  -устройство ограждения по периметру газона. |

Глава муниципального образования

«Капустиноярский сельсовет» В. С. Игнатенко.