**Администрация**

**муниципального образования «Сельское поселение «Капустиноярский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области»**

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ.

«23» октября 2023 г. № 64д

О утверждении  муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

в муниципальном образовании «Сельское поселение

Капустиноярский сельсовет Ахтубинского муниципального

района Астраханской области» на период 2024 год

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 № 162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 369-П «О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области», постановлением Правительства Астраханской области от 31.08.2017 № 292-П «О государственной программе Астраханской области «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области», постановлением администрации муниципального образования «Капустиноярский сельсовет» от 06.03.2018 № 23 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Капустиноярский сельсовет» их формирования и реализации», в связи с изменениями суммы предоставления субсидии из бюджета Астраханской области муниципальному образованию «Сельское поселение Капустиноярский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области» на реализацию мероприятий по благоустройству общественныхтерриторий в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области», а также в целях актуализации мероприятий муниципальной программы на 2024 год.,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды» в муниципальном образовании «Сельское поселение Капустиноярский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области» на период 2024 год.

2. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Капустиноярский сельсовет» от 14.12.2017 года № 135 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Капустиноярский сельсовет» на период 2018 – 2024 г.г.

2. Общему отделу администрации обеспечить размещение настоящего постановления с приложенной муниципальной программой «Формирование современной городской среды» в муниципальном образовании «Сельское поселение Капустиноярский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области» на период 2024 год в сети Интернет на официальном сайте в разделе «Формирование современной городской среды».

3. Осуществление контроля за выполнением положений настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования В.С. Игнатенко

Утверждена

Постановлением администрации

муниципального образования

«Сельское поселение

Капустиноярский сельсовет

Ахтубинского муниципального района

Астраханской области»

от от 23.10. 2023 г. № 64 д

**ПРОГРАММА**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАПУСТИНОЯРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АХТУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2024 ГОД**

**село Капустин Яр**

**2023 год**

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды» в муниципальном образовании «Сельское поселение Капустиноярский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области» на 2024 год

**Паспорт муниципальной программы.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды» |
| 1. Основание для разработки программы | - Бюджетный кодекс Российской Федерации;  - Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;  - постановление Правительства РФ от 30.01.2017 № 101 «О предоставлении и распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)»;  - постановление Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 369-П «О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»; |
| 2. Основные разработчики муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Капустиноярский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области» |
| 3. Муниципальный заказчик - координатор муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Капустиноярский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области» |
| 4. Исполнители муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Капустиноярский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области» |
| 5. Цели муниципальной программы | Совершенствование системы комплексного благоустройства с. Капустин-Яр.  Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания с. Капустин Яр.  Совершенствование эстетического вида села Капустин Яр.  Активизация работ по благоустройству территории поселения в границах населенного пункта. |
| 6. Задачи муниципальной программы | Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории муниципального образования в частности села Капустин Яр являющегося основным образующим населённым пунктом.  Приведение в качественное состояние элементов благоустройства  Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства села Капустин Яр. Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора; Вовлечение жителей поселения в систему экологического образования. |
| 7. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Количество благоустроенных общественных территорий,  парковая территория -1 ед.  Площадь благоустроенных общественных территорий, 0,1 га;  Доля площади благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, 0%;  Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству общественных  территорий заинтересованных лиц, 0 %; |
| 8. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2024 год в один этап |
| 9. Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования муниципальной программы | Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы на период **2024** года всего составляет 1 861 111,11 руб.  Объём ресурсного обеспечения по благоустройству (устройству) прилегающей общественной территории перед Домом Культуры села Капустин-Яр составляет 1 861 111,11 руб.  Итого 1 861 111,11 руб.  - за счет средств субсидий из федерального бюджета – 1 787 225,0 руб.  - за счет средств субсидий из бюджета Астраханской области – 55 275,0 руб.  За счёт средств местного бюджета – 18 611,11 рублей |
| 10. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Мероприятие на период 2024 года «Благоустройство (устройство) прилегающей общественной территории перед Домом Культуры села Капустин-Яр».  2. Приведение Правил благоустройства муниципального образования «Капустиноярский сельсовет» (утвержденных Решением Совета муниципального образования «Капустиноярский сельсовет» 04.05.2018 года за № 10) в соответствие с Методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.  4. Представление в Управление коммунального хозяйства муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области» реализованный проект по благоустройству общественных территорий. |
| 11. Система организации контроля за исполнением муниципальной программы | Контроль и ответственность за своевременное исполнение муниципальной программы осуществляется администрацией муниципального образования «Сельское поселение Капустиноярский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области» |

**1.Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» (далее - Программа) представляет систему связанных между собой мероприятий и действий, направленных на достижение намеченных целей перспективного развития муниципального образования «Сельское поселение Капустиноярский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области» (далее – муниципальное образование) и решение важнейших проблем местного характера. Программа разработана на основе выбора приоритетных направлений развития территории. Правовой основой для разработки Программы являются: Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устав муниципального образования. Основой для разработки Программы являются: Программа повышения эффективности бюджетных расходов, наказы избирателей депутатам, наказы избирателей главе поселения, мониторинг финансово-экономических и социальных показателей. Ежегодно будет проводиться промежуточная корректировка мероприятий Программы, с учетом изменившихся к этому году социально-экономических условий ее реализации.

На территории муниципального образования зарегистрировано 6 предприятий, учреждений и организаций разных уровней, из них :

1. Муниципальная общеобразовательная Капустиноярская средняя школа.

2. Капустиноярская участковая больница ГБУЗ ЗАТО гор. Знаменска

3. Электороподстанция «Горбанёвка-2»

4. Ярмарка выходного дня Ахтубинской районной потребкооперации.

5. Ярмарка- ежедневная «Зелёные ряды» Ахтубинской районной потребкооперации.

6. Железнодорожная станция Капустин Яр

В сфере сельскохозяйственного производства 3 – КФХ, занято личным подсобным хозяйством – 800 подворий.

Общее количество населения муниципального образования на период 2023 года составляет 4459 человек. Кроме зарегистрированного на территории села населения из числа постоянно проживающих также проживают лица постоянно в собственных личных жилых домах но зарегистрированные на территории ЗАТО г. Знаменска по адресу полученных ими раннее квартир по месту работы в войсковых частях в пределах 1000 человек .

В состав поселения входят территории следующих населенных пунктов, общей численностью – 259 человек, в том числе детей до 18 лет – 27 человек:

село Капустин Яр ----------------------------------- 4459 чел.

- хутор Стасов - с численностью населения 54 человека;

- хутор Токарев - с численностью населения 45 человек;

- хутор Лопин - с численностью населения 58 человек;

- хутор Камнев - с численностью населения 29 человек;

- хутор Сокорь - с численностью населения 8 человек;

- хутор Дуюнов - с численностью населения 11 человек;

- хутор Корочин- с численностью населения 26 человека;

- хутор Галички - с численностью населения 14 человек;

- хутор Голотовский - с численностью населения 2 человека.

- хутор Никонов с численностью населения 4 человека;

- хутор Буравель - с численностью населения 4 человека;

- хутор Потёк - с численностью населения 2 человека.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

259 чел.

Также в настоящее время на территории Волго-Ахтубинской поймы и на перечисленных хуторах населением ЗАТО г. Знаменска, населением с. Капустин Яр, лицами из других регионов РФ происходит строительство жилых домов в основном с сезонным проживанием и с целью содержания личных подсобных хозяйств, которые также имеют регистрацию по основным местам проживания.

На территории муниципального образования на настоящий период осуществляют торговую деятельность 33 торговых объекта производящих реализацию продуктовых, бытовых, хозяйственных, сельскохозяйственных и строительных товаров. Действуют на территории - 1 оптовая продуктовая база, 1- ремонтно-строительный участок «Надежда», 1 –Автогазозаправочная станция (АГЗС), 1 – аптека «Виола» , 1- аптека « Апрель» 3 – шиномонтажных мастерских, 1- обувная мастерская. Торговые маркеты- «Магнит»-1, «Пятёрочка»-1, «Светофор»-1. Важное значение для села имеет соседство с ЗАТО город Знаменск, т.к. это обеспечивает занятость населения на производственных объектах различных форм собственности расположенных на территории Знаменска, а также прохождения службы в в\частях гарнизона , также способствует прохождению учёбы детей в школах города и пребывания детей дошкольного возраста в детских садах города. Территория села передана на медицинское обслуживание ГБУЗ ЗАТО г. Знаменска.

В перспективе развития территории муниципального образования важную роль занимает активизация дальнейшей деятельности и развития действующих предприятий. Привлечение инвестиций на территории муниципального образования – одно из главных направлений дальнейшего развития поселения с целью увеличения налоговых поступлений в бюджет сельского поселения и использование бюджетных средств на социально значимые нужды поселения: оплата потреблённой электроэнергии за уличное освещение, оборудование дополнительного уличного освещения территории села, благоустройство мест отдыха населения и других значимых сельских территорий .

В целях улучшения эстетического облика села, повышения качества жизни, необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на благоустройство территорий общего пользования, на общее развитие сельского поселения а также других мероприятий, реализуемых в данной сфере.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления.

1. **Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Муниципальной программы, сроки и этапы реализации Муниципальной программы.**

Основными целями программы являются повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе экономического и социального развития поселения. Достижение поставленных целей возможно при решении следующих задач:

1. Повышение инвестиционной привлекательности территории;   
2. Сохранение и развитие культурного потенциала населения;

3. Повышение организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью;

4. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта;  
5. Создание условий для комфортного и безопасного проживания граждан;   
6. Снижение социальной напряженности;

7. Улучшение демографической ситуации на территории поселения

В результате выполнения мероприятий программы ожидается улучшение условий жизни населения, создание комфортных условий проживания.

Индикаторы организации решения вопросов местного значения:

- сокращение доли расходов на содержание аппарата администрации;

- сокращение правонарушений, преступлений на территории поселения, в т.ч. среди несовершеннолетних;

- сокращение доли бесхозного имущества;

- сокращение затрат на уличное освещение путём установки приборов малой энергопотребляемости;

- сокращение количества правонарушений в области пожарной безопасности.

Оценка эффективности программы производится по количественным и качественным показателям отдельных разделов, включенных в программу.

Оценка результативности реализации программы будет проводиться путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность мероприятий программы оценивается исходя из соответствия ожидаемых результатов поставленной цели, степени приближения к этой цели и косвенных позитивных воздействий.

Срок реализации программы рассчитан на период 2024 года .

**3. Общие положения, основание для разработки муниципальной программы**

|  |
| --- |
|  |

Программа разработана в целях повышения качества и комфорта сельской среды на территории муниципального образования и определяет основные направления деятельности органов местного самоуправления в указанной сфере.

Программа разработана администрацией муниципального образования в соответствии с:

- основным направлением стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда» и паспортом приоритетного проекта Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды»;

- Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

- постановлением Правительства РФ от 30.01.2017 № 101 «О предоставлении и распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)»;

- постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 369-П «О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»;

- местными нормативно-правовыми актами направленные на проведение мероприятий в сфере благоустройства территории муниципального образования.

1. **Цель, задачи и условия реализации Программы**

Основной задачей Программы является повышение уровня благоустройства муниципального образования путем:

повышения уровня благоустройства мест массового отдыха населения и территорий общественного пользования;

создание условий для работы и отдыха населения;

обеспечение общественной безопасности и охраны общественного порядка;

приведение правил благоустройства муниципального образования в соответствие с Методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищного хозяйства Российской Федерации.

В результате решения вышеуказанных задач будут достигнуты целевые [показатели](file:///C:\Users\%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C\Desktop\%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0\%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0.docx#Par200), значения которых приведены в Приложении 1 к настоящей Программе.

**5. Сроки и этапы реализации Программы**

Реализация Программы предусмотрена на 2024 год в один этап.

**6. Перечень мероприятий (направлений) муниципальной программы**

Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя финансово-экономические мероприятия, направленные на обеспечение государственной поддержки повышения уровня благоустройства общественных территорий, обустройство мест массового отдыха населения. Для достижения цели Программы и выполнения поставленных задач разработаны [мероприятия](consultantplus://offline/ref=CA9257E5CCC33551DCBB25EDC95A994FA89A4E4857C4BCD0433188575490784991DB73CB558F2A02FF0B7DF5SDkDK), информация о которых приведена в приложении № 2 к настоящей Программе.

**7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Реализацию мероприятий Программы осуществляется за счет финансирования из средств федерального, областного и местного бюджетов.

1. Финансирование мероприятий по проведению работ по благоустройству общественных территорий муниципального образования на период 2024 года - «Благоустройство (устройство) прилегающей общественной территории перед Домом Культуры села Капустин Яр Ахтубинского района Астраханской области» на настоящий период утверждения программы на 2024 год составляет: общая сумма 1 861 111,11 руб.

Федеральный бюджет 1 787 225,0 руб.

Областной бюджет 55 275,0 руб.

Местный бюджет 18 611,11 руб.

Справка:

     Финансирование Программы на 2024 год с разбивкой по источникам финансирования представлено к настоящей Программе, с разбивкой по мероприятиям в приложении № 4 к настоящей Программе.

**8. Механизм реализации муниципальной программы**

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы определяется муниципальным заказчиком и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих её выполнение.

Муниципальное образование осуществляет выполнение работ по мероприятиям муниципальной программы путем заключения соглашений о сотрудничестве с подрядными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ (далее - муниципальный контракт) - 1 декабря текущего года, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких муниципальных контрактов в пределах экономии средств при расходовании иных межбюджетных трансфертов в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации муниципального хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 марта года предоставления субсидии.

**9.** **Порядок и форма трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ установлены муниципальной программой**.

К участию в мероприятиях по благоустройству дворовых и общественных территорий в муниципальных образованиях могут привлекаться добровольцы (волонтеры), студенческие строительные отряды и граждане на безвозмездной основе.

Привлечение добровольцев и волонтеров к участию в реализации мероприятий муниципальной программы может осуществляться посредством реализации следующих мероприятий:

- организация трудового участия обучающихся образовательных организаций среднего, среднего специального и высшего образования в проведении субботников;

- организация привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в опросах, голосованиях по выбору объектов благоустройства, соответствующих рекламных кампаниях;

- организация привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в фестивалях, концертах, торжественных открытиях, проводимых на объектах благоустройства.

Студенческие строительные отряды могут вовлекаться в реализацию мероприятий муниципальных программ посредством стажировок и практик.

Выполняются отдельные виды работ по благоустройству территорий общего пользования муниципальных образований, в том числе озеленение, уборка случайного мусора, приведение в порядок рабочего инвентаря, облагораживание территорий, покраска бордюров и т.д.

Муниципальное образование обеспечивает возможность проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также обязательное размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" государственных, муниципальных программ и иных материалов по вопросам формирования комфортной городской среды, которые выносятся на общественное обсуждение, и результатов этих обсуждений, в том числе возможность направления гражданами своих предложений в электронной форме.

**9. Организация управления муниципальной программой и контроль за ходом её реализации**

1) В ходе реализации муниципальной программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает руководство и текущее управление реализацией Программы;

- с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств уточняет целевые индикаторы и показатели, затраты на мероприятия Программы, механизм реализации Программы и состав исполнения;

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

- осуществляет контроль за ходом реализации Программы;

- проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы;

- разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проекты правовых актов;

- уточняет мероприятия и объемы финансирования с учетом выполненных работ;

- несет ответственность за её реализацию, непосредственные и конечные результаты, целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств.

2) Муниципальный заказчик Программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет ответственному исполнителю Программы отчеты о ходе реализации Программы и эффективности использования бюджетных ассигнований.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях представлены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

3) Муниципальное образование в праве исключать из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыши, стены, фундамента) которых превышает 70 %, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения, городского округа, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий межведомственной комиссией по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Астраханской области», созданной в соответствии с постановлением Губернатора Астраханской области от 28.02.2017 № 19.

**10. Ожидаемые результаты реализации программы**

 По итогам реализации Программы планируется достижение следующих результатов:

1. Обустройство мест общественного пользования по территории муниципального образования в период 2024 года планируется «Благоустройство (устройство) прилегающей общественной территории перед Домом Культуры села Капустин-Яр Ахтубинского района Астраханской области», что будет способствовать: созданию благоприятных условий для работы и отдыха населения села; комплексному решению проблем благоустройства; обеспечению и улучшению внешнего вида территории села Капустин Яр, способствующего комфортной жизнедеятельности проживающего населения.

2. Приведение правил благоустройства муниципального образования в соответствие с Методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Ежегодное внесение изменений осуществляется в соответствии с изменениями законодательства РФ, учёта мнения и предложений населения муниципального образования.

3. Представление сведений в  Управление коммунального хозяйства муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области» реализованного в 2024 году реализации программы проекта по благоустройству общественных территорий.

Ежеквартальные отчёты по реализованным этапам.

**11. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Основным результатом реализации Программы является формирование единых ключевых подходов и приоритетов становления комфортной городской среды на территории муниципального образования.

Сведения по показателям (индикаторам) результативности и эффективности реализации муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Приложение № 1 к Программе

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) Программы «Формирование современной городской среды» в муниципальном образовании «Сельское поселение Капустиноярский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области» на период 2024 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| 2024 |
| 1 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 1 |
| 2 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га  км | 0,1 |
| 3 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Проценты | 0 |
| 4 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования заинтересованных лиц | Проценты | 100 |
| 5 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования заинтересованных лиц | Проценты | 100 |
| 6 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования заинтересованных лиц | Проценты | 100 |
| 7 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования заинтересованных лиц | Проценты | 100 |

 Приложение № 2 к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий  Программы  «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Сельское поселение Капустиноярский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области» на период 2024 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок 2024 год | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| начала реализации | окончания реализации |
| Благоустройство (устройство) прилегающей общественной территории перед Домом Культуры села Капустин-Яр Ахтубинского района Астраханской области | Администрация  муниципального образования «Сельское поселение Капустиноярский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области» | 1-4 квартал  2024 года | 4 квартал  2024 года | Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории села Капустин Яр, способствующего комфортной жизнедеятельности проживающего населения |

Приложение № 3 к Программе

Финансирование Программы  «Формирование современной городской среды» в муниципальном образовании «Сельское поселение Капустиноярский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области» на период 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих тыс. руб. | | | | Ответственные за исполнение мероприятий Программы |
| Всего: | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
|  | |
| 1 | Финансирование Программы | 1 861 111,11 | 1 787 225,0 | 55 275,0 | 18 611,11 | Администрация  муниципального образования «Сельское поселение Капустиноярский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области» |

Приложение № 4 к Программе

Финансирование Программы  «Формирование современной городской среды» в муниципальном образовании «Сельское поселение Капустиноярский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области» на период 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | Наименование объекта | Запланированные средства на реализацию мероприятий Проекта в 2024 г. | | | | | | |  | |
|  | финансирование мероприятий по благоустройство  общественных территорий, тыс. рублей | | | финансирование мероприятий благоустройство мест массового отдыха населения и территорий общественного пользования, тыс. рублей | | | |  | |
|  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | |
|  |  | | | | | | | |  | |
|  | Муниципальное образование | | | | | | | | |  |  |
|  | 1. | Благоустройство (устройство) прилегающей общественной территории перед Домом Культуры села Капустин-Яр Ахтубинского района Астраханской области | 1 842 500,0 | 1 787 225,0 | 55 275,0 | 1 861 111 ,11 | 1 787 225,0 | 55 275,0 | 18 611,11 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе

Перечень

общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2024 г., с перечнем видов работ, планируемых к выполнению в рамках отдельного мероприятия «Благоустройство (устройство) прилегающей общественной территории перед Домом Культуры

села Капустин Яр Ахтубинского района Астраханской области».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Площадь  га, км | Срок выполнения работ | Виды работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Перечень объектов в рамках реализации мероприятия 1 «Капитальный ремонт и ремонт парков, скверов, бульваров, зон отдыха, расположенных на территории муниципального образования | | | | |
| 2. | Благоустройство (устройство) прилегающей общественной территории перед Домом Культуры села Капустин-Яр Ахтубинского района Астраханской области | 0,1 | 2024 год. | -валка деревьев, демонтаж опор ВЛ одностоечных;  -планировка территории;  -устройство пешеходных дорожек, тротуара;  -устройство твёрдого асфальтобетонного покрытия;  -устройство наружного освещения территории;  -устройство летнего поливочного водопровода;  -установка малых архитектурных форм;  -озеленение территории;  -устройство ограждения по периметру газона. |