Администрация муниципального образования

«Сельское поселение село Садовое Ахтубинского муниципального района Астраханской области»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2023 № 10

Об утверждении муниципальной программы

«Энергосбережение и повышения энергетической

эффективности на территории МО «Село Садовое» на 2023-2027 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом МО «Село Садовое», администрация МО «Село Садовое»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Село Садовое» на 2023 – 2027 годы» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО «Село Садовое» в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Сельское поселение село Садовое

Ахтубинского муниципального района

Астраханской области» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Духнов А.С.

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

# «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Село Садовое» на 2023 – 2027 годы»

2023 г.

**Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Село Садовое» на 2023 – 2027 годы» |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;  - Распоряжение Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1830- р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  - Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2010 года № 67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;  - Приказ Министерства экономического развития РФ от 17 февраля 2010 года № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;  - постановление администрации МО «Село Садовое» № 58 от 02.11.2015 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки  эффективности муниципальных программ МО «Село Садовое» |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация МО «Село Садовое» |
| Цели Программы | Снижение расходов бюджета МО «Село Садовое» на энергоснабжение муниципальных зданий |
| Задачи Программы | -обеспечение учета используемых энергоресурсов администрацией МО «Село Садовое»;  - снижение объема потребления энергоресурсов администрацией МО «Село Садовое»;  - сокращение расходов на оплату энергоресурсов администрацией сельского поселения |
| Целевые показатели  ( индикаторы)  Программы | - доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) администрацией сельского поселения %;  - доля объема потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме водопотребления, потребляемой (используемой) администрацией сельского поселения %  - снижение расходов на энергоносители на 10%;  - количество замененных ламп освещения на светодиодные, энергосберегающие лампы, шт.;  - количество установленных приборов учета электроэнергии, водосчетчика. |
| Сроки реализации Программы | 2023-2027 |
| Объем и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы на  2023 – 2027 годы за счет бюджета поселения составляет  10,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2023 год – 5,0тыс. руб.  2024 год – 5,0 тыс. руб.  2025 год – 0,0 тыс. руб.  2026 год - 0 тыс. руб.  2027 год - 0 тыс. руб.  Из них за счет собственных доходов бюджета поселения 10,0 тыс. рублей в том числе по годам реализации:  2023 год – 5,0тыс. руб.  2024 год – 5,0 тыс. руб.  2025 год – 0,0 тыс. руб.  2026 год - 0 тыс. руб.  2027 год - 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты от реализации Программы | - снижения объемов потребления энергетических ресурсов;  - снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация сельского поселения «Село Садовое» |

**Общие положения**

Программа разработана в соответствии с нормативными актами Российской Федерации, Астраханской области и муниципальными нормативными актами:

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Распоряжение Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1830- р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2010 года № 67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 17 февраля 2010 года № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Постановление администрации МО «Село Садовое» от 17.02.2010г. № 1 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных

целевых программ МО «Село Садовое», их формирования и реализации»,

**-** Постановление администрации МО «Село Садовое» от 01.02.2018г. № 18

О внесении дополнений в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации МО «Село Садовое», их формирования и реализации, утвержденного постановлением МО «Село Садовое» от 10.04.2015 № 30.

**Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы**

В целях повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и создания необходимых условий для перевода экономики на энергосберегающий путь развития, устойчивого обеспечения энергоносителями, уменьшения негативного воздействия на окружающую среду, повышения энергетической безопасности на территории МО «Село Садовое» разработана настоящая Программа. Разработка Программы является основой для определения политики в области энергосбережения и энергетической эффективности.

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования администрации МО «Село Садовое», так как повышение эффективности использования энергетических ресурсов при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической, тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии, как энергетических ресурсов, так и финансовых ресурсов.

Анализ функционирования организации показывает, что основные потери энергетических ресурсов наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении электрической, тепловой энергии, водопотреблении. Нерациональное использование и потери приводят к увеличению затрат на данный вид ресурсов.

Соответственно это приводит:

- к росту бюджетного финансирования;

- к ухудшению экологической обстановки.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления энергетических ресурсов за счет выполнения плана мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование энергетических ресурсов при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве энергетических ресурсов, превратить энергосбережение в решающий фактор технического функционирования.

**2. Цели и задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной Программ**

Целью муниципальной Программы является:

Снижение расходов бюджета МО «Село Садовое» на энергоснабжение муниципальных зданий.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

-обеспечение учета используемых энергоресурсов администрацией МО «Село Садовое»;

- снижение объема потребления энергоресурсов администрацией МО «Село Садовое»;

- сокращение расходов на оплату энергоресурсов администрацией сельского поселения

**Перечень целевых показателей муниципальной Программы**

В результате реализации программных мероприятий произойдет следующее:

- доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) администрацией сельского поселения %;

- доля объема потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме водопотребления, потребляемой (используемой) администрацией сельского поселения %

- снижение расходов на энергоносители на 10%;

-количество замененных ламп освещения на светодиодные, энергосберегающие лампы, шт.;

- количество установленных приборов учета электроэнергии, водосчетчика.

**Сроки реализации муниципальной Программы:**

2023-2027 годы.

**Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы и прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы**Сведения о показателях (индикаторах) программы представлены в приложении 1 к муниципальной программе.  
  
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) государственной программы приведены в приложении 2 к муниципальной программе.  
  
Реализация запланированного муниципальной программой комплекса мероприятий позволит достичь следующих результатов:

- снижения объемов потребления энергетических ресурсов на 10%;

- снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет 10%.

**3.Информация о финансовом обеспечении и реализации муниципальной Программы за счет средств бюджета сельского поселения**

Общий объем финансирования Программы на   
2023 – 2027 годы за счет бюджета поселения составляет  10,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2023 год – 5,0тыс. руб.

2024 год – 5,0 тыс. руб.

2025 год – 0,0 тыс. руб.

2026 год - 0 тыс. руб.

2027 год - 0 тыс. руб.

Из них за счет собственных доходов бюджета поселения 10,0 тыс. рублей в том числе по годам реализации:

2023 год – 5,0тыс. руб.

2024 год – 5,0 тыс. руб.

2025 год – 0,0 тыс. руб.

2026 год - 0 тыс. руб.

2027 год - 0 тыс. руб.

Финансовое обеспечение Программы подлежит ежегодному уточнению и корректировке.

Объем финансового обеспечения муниципальной Программы приведены в приложении № 3.

**4.Характеристика основных мероприятий муниципальной Программы**

Для достижения целей и решения задач Программы необходимо реализовать ряд основных мероприятий.

**Основное мероприятие 1** «Реконструкция освещения в здании администрации».

В рамках осуществления данного основного мероприятия предусматривается выполнение следующего комплекса мероприятий:

- замена электроосвещения в здании администрации на энергосберегающие осветительные приборы.

**Основное мероприятие 2 « Снижение расходов на энергоресурсы».**

В рамках осуществления данного основного мероприятия предусматривается выполнение следующего комплекса мероприятий:

- замена входной двери;

- установка водосчетчика;

- проведение разъяснительной работы среди работников на тему важности экономии энергии и энергоресурсов;

- принятие нормативно правовых актов в области энергосбережения;

- проведение ремонтных работ отопления в объектах, находящихся в муниципальной собственности администрации МО «Село Садовое»;

- установка современных приборов учета электрической энергии, поверка, замена вышедших из строя приборов.

Приложение № 1

**СВЕДЕНИЯ**

**о целевых показателях муниципальной программы на 2021-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя ( индикатора) | | | | | | |
| Отчетный 2021год | Оценочный 2022год | Плановый период | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | обеспечение учета используемых энергоресурсов администрацией МО «Село Садовое» | Количество установленных приборов учета электроэнергии | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество установленных водосчетчиков | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | снижение объема потребления энергоресурсов администрацией МО «Село Садовое» | Уменьшение доли объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) администрацией сельского поселения | % | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Уменьшение доли объема потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме водопотребления, потребляемой (используемой) администрацией сельского поселения | % | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | сокращение расходов на оплату энергоресурсов администрацией сельского поселения | снижение расходов на энергоносители | % | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
|  | количество замененных ламп освещения на светодиодные, энергосберегающие лампы | Шт | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |

### Приложение 2к Программе

### СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности <1> | Объект и единица наблюдения <2> | Охват единиц в совокупности <3> | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемо) администрацией сельского поселения | % | Отношение объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемо) администрацией сельского поселения | годовая, на дату | Доээ=  (Кээпу/Коээ)\*100% | Кээпу- количество электроэнергии потребленной по приборам учета  Коээ- общее количество потребленной электроэнергии | 4 | Электроэнергия потребленная в здании администрации | 1 | Зав. сект. по бух. учету и свод. бюджету |
| 2. | доля объема потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме водопотребления, потребляемой (используемой) администрацией сельского поселения | % | Отношение объема потребленной воды расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме водопотребления, потребляемой (используемой) администрацией сельского поселения | годовая, на дату | Дпв=  (Кпвпу\Кпво)\*100% | Кпвпу-количество потребленной воды по приборам учета  Кпво- количество потребленной воды общее | 4 | Водопотребление | 1 | Зав. сект. по бух. учету и свод. бюджету |
| 3. | снижение расходов на энергоносители | % | Отношение расходов на электрическую энергию к расходам на элетроэнергию в 2019г | годовая, на дату | Дээ=  (Крээ/Кээ2019)\*100% | Крээ- количесттво расходов на электроэнергию  Кээ2019- количество расходов на электроэнергию в 2019г | 4 | Расходы на элетроэнергию | 1 | Зав. сект. по бух. учету и свод. бюджету |
| 4 | количество замененных ламп освещения на светодиодны, энергосберегающие лампы, | шт | Количество замененных светильников | Годовая на дату | Количество замененных светильников | Количество замененных светильников | 4 | светильники | 1 | Зав. сект. по бух. учету и свод. бюджету |
| 5 | Количество установленных приборов учета электроэнергии | шт | Количество установленных приборов учета электроэнергии | Годовая на дату | Количество установленных приборов учета электроэнергии | Количество установленных приборов учета электроэнергии | 4 | Прибор учета электроэнергии | 1 | Зав. сект. по бух. учету и свод. бюджету |
| 6 | Количество установленных водосчетчиков | Шт | Количество установленных водосчетчиков | Годовая на дату | Количество установленных водосчетчиков | Количество установленных водосчетчиков | 4 | водосчетчик | 1 | Зав. сект. по бух. учету и свод. бюджету |

<1> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 –фактические данные . При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.  
<2> Указываются предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.  
<3> 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.

Приложение № 3

**Финансовое обеспечение**

**реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель, соисполнитель,  участник | Источник финансового обеспечения |
| 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027 год | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ИТОГО | всего, в том числе | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | **10,0** |
| собственные доходы бюджета поселения | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета <\*> |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета<\*> |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> |  |  |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель  Администрация МО «Село Садовое» | всего, в том числе | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 |
| собственные доходы бюджета муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета <\*> |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета <\*> |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> |  |  |  |  |  |  |

<\*> Указываются при условии подтверждения поступления указанных средств

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4 |

## ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, исполнители | Ожидаемый непосредственный результат | Связь с показателями подпрограммы | Годы реализации и источник финансового обеспечения | | | | | | | |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 |
| Основное мероприятие 1  **«**Реконструкция освещения в здании администрации**».** | Администрация МО «Село Садовое» | снижения объемов потребления энергетических ресурсов; | количество замененных ламп освещения на светодиодные, энергосберегающие лампы, шт. | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Основное мероприятие 2  « Снижение расходов на энергореурсы». | Администрация МО «Село Садовое» | снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет | доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) администрацией сельского поселения %;  доля объема потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме водопотребления, потребляемой (используемой) администрацией сельского поселения %  снижение расходов на энергоносители на 10%;  количество установленных приборов учета электроэнергии, водосчетчика. | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |