Приложение

к распоряжению администрации

МО «Капустиноярский сельсовет»

от 16.02.2026 № 4 ГО

**План**

**мероприятий по обеспечению работ, связанных с безаварийным пропуском весеннего половодья на территории**

**муниципального образования «Сельское поселение Капустиноярский сельсовет**

**Ахтубинского муниципального района Астраханской области» в 2026 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Примечание |
| 1 | План мероприятий разместить на сайте администрации и информационных стендах | Зам. главы администрации, общий отдел | до 24.02.2026 |  |
| 2 | Провести рабочие встречи с заинтересованными ведомствами и службами (организациями) по вопросам мероприятий безаварийного пропуска весеннего половодья на подведомственной территории | Глава администрации | март 2026 |  |
| 3 | Информировать население, руководителей организаций по предупреждению негативных последствий весеннего половодья, порядку действий по сигналам оповещения при угрозе возникновения ЧС. Размещать вышеуказанную информацию в чате платформы «МАХ» и официальном сайте администрации | Глава администрации,  Зам. главы администрации,  Общий отдел | до 01.04.2026, далее по мере необходимости |  |
| 4 | Обеспечить готовность развёртывания (при необходимости) сборного эвакуационного пункта (СЭП № 11 «Капустиноярский сельсовет» - административное здание администрации МО) | Зам. главы администрации  Глава администрации | до 01.04.2026 |  |
| 5 | Определить собственников инженерной техники на подведомственной территории планируемых к возможному привлечению на проведение аварийно-восстановительных работ. Информацию направить в район с целью заключения в последующим договоров на проведение работ | Глава администрации  Зам. главы администрации | до 25.03.2026 |  |
| 6 | Обеспечить готовность к незамедлительному выезду (в случае необходимости) на места возможных чрезвычайных ситуаций в целях координации действий (оказания содействия) уполномоченным службам (органам, подразделениям) по их ликвидации. | Глава администрации  Зам. главы администрации | в течении весеннего половодья  2026 года |  |
| 7 | Провести проверку готовности систем оповещения | Зам. главы администрации | март 2026 года |  |
| 8 | Проводить мероприятия по мониторингу состояния водооградительного вала расположенного на подведомственной территории | Глава администрации  Зам. главы администрации | в течении весеннего половодья  2026 года |  |
| 9 | Своевременное оповещение и информирование населения о водохозяйственной обстановке | Глава администрации  Зам. главы администрации | в течении весеннего половодья  2026 года |  |
| 10 | Организовать общий контроль за соблюдением правил эксплуатации паромной переправы (р. Ахтуба), в случаях выявления нарушений принимать меры реагирования в пределах своих полномочий | Глава администрации  Зам. главы администрации | в течении весеннего половодья  2026 года |  |